VIENOŠANĀS Nr. 2

Pie 05.11.2021. pakalpojuma līguma Nr.DIKS-21-1538-lī

Dokumenta parakstīšanas datums

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksts

un tā laika zīmoga datums

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs, Kultūras pārvaldes priekšnieces – direktora vietnieces Baibas Šmites personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 01.10.2021. reglamenta Nr.25 “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes reglaments” 13.8.apakšpunktu, no vienas puses, un

SIA “br.ook interior architecture”, reģistrācijas Nr. 40203210645 turpmāk – Izpildītājs, valdes locekles Ligitas Breģes personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, kopā sauktas – Puses, noslēdz šo vienošanos pie 05.11.2021. pakalpojumu līguma Nr.DIKS-21-1538-lī (turpmāk – Līgums), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2) punktu un Līguma 8.2. punktu.

- Puses vienojas, ka pilsētas vides noformējuma gaismas objektu/mākslas darba “Gaismas objekts “Levitācija-meditācija”” (turpmāk – Objekts) eksponēšana tiek pagarināta līdz 2022.gada 28. februārim.

- Izteikt Līguma 2. punktu šādā redakcijā:

“2.Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma kopējā summa par Pakalpojuma izpildi tiek noteikta EUR 8 497,35 (astoņi tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi euro 35 centi) saskaņā ar tāmi (2.pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2.Pasūtītājs veic priekšapmaksu EUR 1 259,47 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit deviņi euro 47 centi) apmērā no Līguma kopējā summas 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un rēķina iesniegšanas Departamentā Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā kontā.

2.3.Pasūtītājs veic starpmaksājumu EUR 1 259,47  (viens tūkstotis divi simti piecdesmit deviņi euro 47 centi) apmērā no Līguma kopējā summas 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas par Pakalpojuma izpildi līdz 30.11.2021. un rēķina iesniegšanas Departamentā Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā kontā.

2.4.Pasūtītājs veic starpmaksājumu EUR 2 518,94 (divi tūkstoši pieci simti astoņpadsmit euro 94 centi) apmērā no Līguma kopējā summas 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas par Pakalpojuma izpildi līdz 15.12.2021. un rēķina iesniegšanas Departamentā Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā kontā.

2.5. Pasūtītājs veic starpmaksājumu EUR 1 259,47  (viens tūkstotis divi simti piecdesmit deviņi euro 47 centi) apmērā no Līguma kopējā summas 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas par Pakalpojuma izpildi līdz 09.01.2022. un rēķina iesniegšanas Departamentā Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā kontā

2.6. Atlikušo summu EUR 2 200,00  (divi tūkstoši divi simti euro 0 centi)  apmērā no Līguma kopējās summas Pasūtītājs samaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par Pakalpojuma galīgo izpildi līdz 28.02.2022. un rēķina iesniegšanas Departamentā Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā kontā.”

- Sākotnējā Līguma kopējā summa pirms grozījumiem EUR 6 297,35, pēc – EUR 8497,35, grozījumu vērtība (palielinājums) 34,94 %. Šī vienošanās stājas spēkā no tās abpusējas parakstīšanas brīža un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Izteikt Līguma 1. pielikumu “Pakalpojuma uzdevums” un  2. pielikumu “Tāme” jaunā redakcijā.

- Puses vienojas grozīt Līguma 1.3. punktā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu no 09.01.2022.  uz 28.02.2022.

- Šī vienošanās stājas spēkā no tās abpusējas parakstīšanas brīža un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Šī vienošanās sastādīta latviešu valodā uz divām lapām ar pielikumu uz trīs lapām.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 Tālrunis: 67026816 e-pasts: iksd@riga.lv Norēķinu rekvizīti: Rīgas pilsētas pašvaldība Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: 90011524360 PVN. reģ. Nr.: LV90011524360 Luminor Bank AS Latvijas filiāle Kods: RIKOLV2X Konts: LV51RIKO0021002016170 Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstīja Baiba Šmite | Izpildītājs SIA “br.ook interior architecture” Reģistrācijas Nr. 40203210645 Juridiskā adrese: Codes iela 41, Rīga, LV-1058 Tālrunis: 26439786 e-pasts: ligita@brook.lv Banka: AS “Swedbank” Kods: HABALV22 Konts: LV82HABA0551046648072 Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstīja Ligita Breģe |
| --- | --- |