VIENOŠANĀS

par grozījumiem 07.04.2026.  līgumā Nr. DIJA-26-11-lī

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

(30.04.2026.)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Pasūtītājs, tā Sporta un jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas vadītāja –pārvaldes priekšnieka vietnieka Dmitrija Zvereva personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja 05.06.2025. rīkojumu Nr. RD-25-15-r “Par projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībā” (PVM ID APS0255) īstenošanas pilnvarojumu”, Rīgas domes 30.08.2023. iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130.punktu un Rīgas domes 17.12.2009. nolikuma Nr.36 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums” 15.3.6.apakšpunktu no vienas puses, un

SIA “Digibold”, turpmāk – Izpildītājs, valdes priekšsēdētāja Linarda Lazdiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā sauktas – Puses,

pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 61.panta trešās daļas 1. punktu, 07.04.2026. līguma Nr. DIJA-26-11-lī (turpmāk – Līgums) 8.2. un 8.3. apakšpunktu un Līguma 1.5. apakšpunktā noteikto, kā arī ņemot vērā starp Pasūtītāju un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru noslēgtā 14.10.2024. līguma Nr. DIKS-24-1638-lī par sadarbību Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” reformu un investīciju virziena 2.3. “Digitālās prasmes” reformas 2.3.2.r. “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai”  2.3.2.1.i. investīcijas  “Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” projekta Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” īstenošanā 1.4. apakšpunktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Aizstāt Līguma 1.5. apakšpunktā  skaitli “30.04.2026.” ar skaitli “20.05.2026.”.

- Līguma pārējie noteikumi paliek negrozīti.

- Vienošanās ir Pušu savstarpēji noslēgtā Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Vienošanās stājas spēkā ar 30.04.2026.

- Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.

| Departaments Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 e-pasts: iksd@riga.lv Norēķinu rekvizīti: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: 90011524360 PVN. Reģ. Nr.: LV90011524360 Banka: Valsts kase Kods: TRELLV22 Konts: LV56TREL980259717300B RD iestādes kods: 210 | Izpildītājs SIA “Digibold” Reģistrācijas Nr. LV40203187705 Juridiskā adrese: Miera iela 39-19, Rīga, LV-1001, Latvija Tālrunis: E-pasts: Banka: Kods: Konts: |
| --- | --- |

Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu 	Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu

parakstīja D. Zverevs 				parakstīja L. Lazdiņš